Evaluación Individual - Developer QA / Integración (Josteen Del Orbe)

- Nombre del Integrante:Josteen Mayobanex Del Orbe

- Rol en el Sprint: Developer QA / Integración

- Fecha de Evaluación: 19 de Agosto de 2026

1. ¿Cómo fue su experiencia trabajando en equipo?

Mi experiencia comenzó con dificultades debido a la desalineación inicial de 4 días en el equipo. Sin embargo, tras la Daily extraordinaria, logramos coordinarnos activamente para ejecutar las pruebas End-to-End del piloto.

2. ¿Cómo fue trabajar utilizando la metodología Scrum?

Scrum nos dio la estructura para recuperar el tiempo perdido y asegurar que las 7 historias de usuario cumplieran la Definition of Done.

3. ¿Qué aprendió a nivel técnico o metodológico durante este Sprint de 1 semana?

Aprendí a crear baterías de pruebas automatizadas con datasets piloto y a diagnosticar fallas de compatibilidad en la ingesta de datos CSV.

4. ¿Qué dificultades o bloqueos encontró en el desarrollo de sus tareas?

El principal obstáculo fue la falta de comunicación inicial y la ausencia de un canal unificado para sincronizar las pruebas a tiempo. A nivel técnico, enfrentamos la corrupción de datos geográficos provocada por el uso de comas en lugar de puntos decimales en las coordenadas del archivo CSV.

5. ¿Qué considera que pudo haberse realizado mejor en la organización del equipo?

Acordar canales oficiales de comunicación, estructuras de datos claras y dinámicas de trabajo conjunto desde el primer día, evitando asumir que la coordinación ocurriría de forma espontánea.

6. ¿Qué haría diferente o qué buenas prácticas aplicaría en un próximo Sprint?

Exigir contratos de datos firmados antes de programar y usar Dailies síncronas para resolver bloqueos en menos de 2 horas.