- Nombre del Integrante: Yassil Del Orbe

- Rol en el Sprint: QA Engineer

- Fecha de Evaluación: 19 de Agosto de 2026

1. ¿Cómo fue su experiencia trabajando en equipo?

"Mi experiencia fue exigente pero enriquecedora. Al inicio del Sprint enfrentamos una desalineación de 4 días que afectó directamente mi trabajo, ya que no podía ejecutar pruebas de integración reales sin que backend y frontend tuvieran sus endpoints estables, una vez que el equipo se alineó, la coordinación mejoró notablemente y pude trabajar de la mano con Josteen para validar el flujo completo del sistema."

2. ¿Cómo fue trabajar utilizando la metodología Scrum?

"Scrum fue clave para poder simular en condiciones controladas el comportamiento real de los 5 conductores piloto en un tiempo tan corto. El tablero de Jira me permitió dar seguimiento a cada Historia de Usuario (HU01 a HU07) para saber exactamente cuándo cada módulo estaba listo para pruebas de integración y las Dailies nos ayudaron a detectar rápidamente inconsistencias entre los datos generados por AddressImportService y lo que consumía la vista del conductor."

3. ¿Qué aprendió a nivel técnico o metodológico durante este Sprint de 1 semana?

- A nivel técnico: "Aprendí a diseñar y ejecutar pruebas de carga e integración sobre una arquitectura ASP.NET Core MVC con Entity Framework Core y SQLite, validando que el flujo de datos entre AddressImportService (ingesta CSV) y NearestNeighborOptimizerService (secuenciación) se mantuviera íntegro extremo a extremo. También simulé el comportamiento concurrente de los 5 conductores piloto navegando entre las vistas /Dispatch, /Driver y /Supervisor."

- A nivel metodológico: "Entendí la importancia de tener un ambiente de pruebas y un dataset piloto (15 artículos urbanos en Santo Domingo) listos desde el inicio del Sprint, para no depender de que otros módulos estuvieran terminados para empezar a validar."

4. ¿Qué dificultades o bloqueos encontró en el desarrollo de sus tareas?

"El principal bloqueo fue la falta de un canal centralizado de comunicación durante los primeros días, lo que retrasó la definición de los casos de prueba. A nivel técnico, tuve que trabajar junto a Cesar Reyes para resolver la corrupción de coordenadas geográficas por el uso de comas en vez de puntos decimales en el CSV, y verificar que la sanitización con CultureInfo.InvariantCulture no afectara la persistencia de datos en la capa de EF Core."

5. ¿Qué considera que pudo haberse realizado mejor en la organización del equipo?

"Debimos establecer desde el Día 1 un ambiente de pruebas y contratos de datos claros entre los módulos, en lugar de esperar a que cada Historia de Usuario estuviera 'terminada' para empezar a integrar, eso habría permitido detectar antes el problema del formato decimal en el CSV."

6. ¿Qué haría diferente o qué buenas prácticas aplicaría en un próximo Sprint?

"Implementaría pruebas de integración continuas desde el primer día (no solo al final del Sprint), automatizaría la validación del dataset piloto antes de cada carga masiva, y establecería checkpoints diarios de QA con backend para detectar errores de formato o persistencia en menos de 2 horas, en línea con la acción de mejora acordada por el equipo."